แผนการดำเนินงาน

( ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 )

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

อำเภอชนบท  จังหวัดขอนแก่น

สารบัญ

เรื่อง									หน้า

ส่วนที่ 1 บทนำ

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินงาน			1

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินงาน			1

ประโยชน์ของแผนดำเนินงาน			1

ส่วนที่ 2 บัญชีโครงสร้าง					2-20

1

ส่วนที่ 1

บทนำ

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนและประสานแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2546  และตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย  ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 ข้อ 26 และ 27 ให้ดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติในการจัดทำแผนดำเนินงานฯ เพื่อเป็นการกำหนดทิศทางในการพัฒนาให้สอดคล้องซึ่งกันระหว่างแผนทุกแผนและงบประมาณรายจ่ายประจำปี

วัตถุประสงค์ของแผนดำเนินการ พ.ศ. 2561

เพื่อแสดงถึงรายละเอียดแผนงาน/โครงการและกิจกรรมที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่ดำเนินการจริงทั้งหมดในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น และยังสามารถนำมาใช้ในการติดตามและประเมินผลเมื่อสิ้นปีงบประมาณว่ามีความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ และเป้าหมายที่ตั้งไว้ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนพัฒนาสี่ปีอีกทั้งเป็นการจำแนกรายละเอียดต่างๆของแผนงาน/โครงการที่ได้มีการประสานและบูรณาการการทำงานทั้งภายในและภายนอกองค์กรอีกด้วย

ขั้นตอนการจัดทำแผนดำเนินการ

ขั้นตอนที่ 1 การเก็บรวบรวมข้อมูล

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นเก็บรวบรวมข้อมูลโครงการ/กิจกรรมที่จะมีการดำเนินการในพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ซึงมีทั้งโครงการ/กิจกรรมขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นเอง และโครงการ/กิจกรรมที่หน่วยงานอื้นจะเข้ามาดำเนินการในพื้นที่

ขั้นตอนที่ 2 การจัดทำแผนดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นจัดทำร่างแผนดำเนินการ โดยพิจาณาจัดหมวดหมู่ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนาขององค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ที่กำหนดไว้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา โดยมีเค้าโครงแผนดำเนินการ 2 ส่วน คือ ส่วนที่ 1 บทนำ ส่วนที่ 2 บัญชีโครงการ/กิจกรรม

ขั้นตอนที่ 3 การประกาศใช้แผนดำเนินการ

คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่นนำร่างแผนดำเนินการเสนอคณะผู้บริหารส่วนตำบลบ้านแท่นเพื่อประกาศใช้

ประโยชน์ของแผนดำเนินการ

1.เพื่อควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ

2.เพื่อแสดงถึงเป้าหมาย รายละเอียด/กิจกรรม /งบประมาณ ระยะที่ชัดเจนและแสดงถึงการดำเนินงานจริง

3.เพื่อเป็นการรวบรวมข้อมูลจากทุกหน่วยงานที่จะเข้าดำเนินการในพื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น ทำให้ง่ายต่อการตรวจสอบการดำเนินงาน และการประเมินผล

4.เพื่อให้การใช้ทรัพยากรการบริหารของท้องถิ่นเป็นไปอย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพเพื่อให้เกิดประโยชน์สาธารณะสูงสุด

2

ส่วนที่ 2

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานการประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่ดำเนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.ยุทธศาสตร์พัฒนาคุณภาพและสังคม 1.1 แผนงานส่งเสริมและการรักษาความสงบภายใน 1.2 แผนงานการศึกษา 1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์ 1.4 แผนงานสร้างความเข้มแข็งในชุมชน 1.5 แผนงานสาธารณสุข 1.6 แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ | 3 16 5 2 3 8 | 8.3 25.4 7.9 3.2 4.8 12.7 | 160,000 2,305,500 9,448,400 700,000 53,000 431,500 | 1.0 14.0 57.4 4.3 0.3 2.6 | สำนักปลัด กองการศึกษา สำนักปลัด สำนักปลัด สำนักปลัด กองการศึกษา |
| รวม | 37 | 62.0 | 13,546,940 | 78.6 |  |

3

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานการประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่เนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน 2.1 แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้าง/บำรุงถนน/และท่อระบายน้ำ | 10 | 15.9 | 1,861,400 | 11.3 | กองช่าง |
| รวม | 10 | 15.9 | 1,861,400 | 11.3 |  |
| 3.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน 3.1 แผนงานการเกษตร | 1 | 1.6 | 100,000 | 0.6 | สำนักปลัด |
| รวม | 1 | 1.6 | 100,000 | 0.6 |  |
| 4.ยุทธศาสตร์ ด้านการพัฒนาการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.1 แผนงานพัฒนาสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 4.2 แผนงานพัฒนาการบำบัดและจัดการขยะ | 2 1 | 3.2 1.6 | 60,000 260,500 | 0.4 1.6 | สำนักปลัด สำนักปลัด |
| รวม | 4 | 4.8 | 320,500 | 2 |  |

4

บัญชีสรุปโครงการ/กิจกรรม

แผนดำเนินงานการประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

| ยุทธศาสตร์/แนวทาง | จำนวนโครงการที่เนินการ | คิดเป็นร้อยละของโครงการทั้งหมด | จำนวนงบประมาณ | ร้อยละของงบประมาณ | หน่วยดำเนินงาน |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.ยุทธศาสตร์ การพัฒนาการด้านระบบการบริหารที่ดี 5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป | 13 | 20.6 | 634,100 | 3.9 | สำนักปลัด |
| รวม | 13 | 26.6 | 634,100 | 3.9 |  |
| รวมทั้งสิ้น | 63 | 100 | 16,294,940 | 100 |  |

5

แผนดำเนินการประจำปีงบประมาณ 2561

องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านแท่น

1. ภายใต้ยุทธศาสตร์การพัฒนาคุณภาพและสังคม

1.1 แผนงานส่งเสริมและรักษาความสงบภายใน

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลปีใหม่ | ตั้งไว้ 30,000 บาท | หมู่1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงสงกรานต์ | เพื่อป้องกันลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ | ตั้งไว้ 30,000 บาท | หมู่1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. | เพื่อใช้จ่ายในโครงการฝึกอบรมสมาชิก อปพร. | ตั้งไว้ 100,000 บาท | หมู่1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

6

1.2  แผนงานการศึกษา

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์ | เพื่อจัดซื้อเครื่องรับโทรศัพท์จำนวน 2 เครื่อง | ตั้งไว้ 4,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการปฐมนิเทศผู้ปกครองและคณะกรรมการศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อประชุมผู้ปกครองนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านแท่น | ตั้งไว้ 5,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดงานวันเด็กแห่งชาติ | เพื่อจัดงานวันเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต. บ้านแท่น | ตั้งไว้ 100,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็กเอนกประสงค์ | เพื่อจัดซื้อโต๊ะพับขาเหล็กเอนกประสงค์ | ตั้งไว้ 9,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อโครงการจัดซื้อสื่อการเรียนการสอน | ตั้งไว้ 95,200 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม (ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก) | เพื่อจ่ายโครงการจัดซื้ออาหารเสริมนม | ตั้งไว้ 107,500 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | โครงการสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | เพื่อสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ตั้งไว้ 274,400 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  แผนงานการศึกษา															7

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 8. | อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ .ในตำบลบ้านแท่นอาหารเสริมนมจำนวน 5 โรงเรียน | เพื่อใช้ค่าอุดหนุนค่าอาหารเสริมนม โรงเรียนสังกัด สพฐ. ในเขตพื้นที่ตำบลบ้านแท่น 5 โรงเรียน | ตั้งไว้ 558,000 บาท | 5 โรงเรียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการจัดซื้อพาร์ทิชั่น | เพื่อจ่ายโครงการจัดซื้อพาร์ทิชั่น | ตั้งไว้ 21,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการจัดซื้อเครื่องชักผ้า | เพื่อโครงการจัดซื้อเครื่องชักผ้า | ตั้งไว้ 25,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | อุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านแท่น อาหารกลางวัน | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนในสังกัด สพฐ. ในเขตตำบลบ้านแท่น อาหารกลางวัน จำนวน 5 โรงเรียน | ตั้งไว้ 1,164,000 บาท | 5 โรงเรียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | อุดหนุนโรงเรียนสระแก้ว โคกกลาง โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรรีกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนสระแก้ว โคกกลาง โครงการเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรรีกลุ่มโรงเรียนตำบลบ้านแท่น | ตั้งไว้ 30,000 บาท | 5 โรงเรียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านแท่น โครงการเข้าค่ายส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เด็กนักเรียน ตำบลบ้านแท่น | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านแท่น โครงการเข้าค่ายส่งเสริม คุณธรรม จริยธรรม เด็กนักเรียน ตำบลบ้านแท่น | ตั้งไว้ 30,000 บาท | โรงเรียนบ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.2  แผนงานการศึกษา																8

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 14. | อุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวนากลางโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านแท่น | เพื่ออุดหนุนโรงเรียนบ้านหัวนากลางโครงการแข่งขันกีฬานักเรียน กลุ่มโรงเรียนบ้านแท่น | ตั้งไว้ 25,000 บาท | 5 โรงเรียน | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15. | โครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | เพื่อโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | ตั้งไว้ 150,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16. | โครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | เพื่อโครงการจ้างเหมารถรับส่งเด็กนักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.บ้านแท่น | ตั้งไว้ 132,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.3 แผนงานสังคมสงเคราะห์													9

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยหนาว | เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโครงการ | ตั้งไว้ 80,000 บาท | หมู่ 1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | เพื่อช่วยเหลือสงเคราะห์ครอบครัวผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อน ยากจน ยากไร้ ผู้สูงอายุและผู้ด้อยโอกาส | ตั้งไว้ 30,000 บาท | หมู่ 1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุในเขต อบต.บ้านแท่น จำนวน 12 เดือน | ตั้งไว้ 5,720,400 บาท | หมู่ 1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพสำหรับผู้พิการในเขต อบต.บ้านแท่น จำนวน 12 เดือน | ตั้งไว้ 3,552,000 บาท | หมู่ 1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยโรคเอดส์ | เพื่อจ่ายเบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ ในเขต อบต.บ้านแท่น จำนวน 12 เดือน | ตั้งไว้ 66,000 บาท | หมู่ 1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.4  แผนงานสร้างความเข็มแข็งในชุมชน                                                                                                                          10

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) | เพื่อโครงการผู้บริการหน่วยปฏิบัติการฉุกเฉินเบื้องต้น (FR) อบต.บ้านแท่น | ตั้งไว้ 600,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านแท่น | เพื่อโครงการโรงเรียนผู้สูงอายุ อบต.บ้านแท่น | ตั้งไว้ 100,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.5 .แผนงานสาธารณสุข				                                                                                			               11

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.25560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบทโครงการรับบริจาคโลหิต | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบทโครงการรับบริจาคโลหิต | ตั้งไว้ 3,000 บาท | หมู่1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | เพื่อใช้จ่ายโครงการรณรงค์และควบคุมป้องกันโรคไข้เลือดออก | ตั้งไว้ 30,000 บาท | หมู่1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | อุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | เพื่อใช้จ่ายโครงการอุดหนุนปศุสัตว์จังหวัดขอนแก่นโครงการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า | ตั้งไว้ 20,000 บาท | หมู่1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

12

1.6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลบ้านแท่น | เพื่อโครงการแข่งขันกีฬาต้านภัยยาเสพติดตำบลบ้านแท่น | ตั้งไว้ 120,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน | เพื่อจัดซื้อโครงการจัดหาอุปกรณ์กีฬาสำหรับหมู่บ้าน | ตั้งไว้ 40,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | เพื่อใช้จ่ายโครงการจัดซื้อโต๊ะหมู่บูชา | ตั้งไว้ 8,500 บาท | อบต.บ้านแท่น | กองการศึกษา |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | อุดหนุนที่ทำปกครองอำเภอชนบท โครงการสนับสนุนงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว | เพื่อใช้จ่ายอุดหนุนที่ทำปกครองอำเภอชนบท โครงการสนับสนุนงานเทศกาลไหมนานาชาติ ประเพณีผูกเสี่ยว | ตั้งไว้ 8,000 บาท | ที่ทำการอำเภอชนบท | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นโครงการสนับสนุนภารกิจของกาชาดจังหวัดขอนแก่น | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่นโครงการสนับสนุนภารกิจของกาชาดจังหวัดขอนแก่น | ตั้งไว้ 20,000 บาท | ที่ทำการปกครองจังหวัดขอนแก่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1.6.แผนงานการศาสนาวัฒนธรรมและนันทนาการ 														13

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 6. | อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอชนบท | เพื่อโครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการจัดงานวันผู้สูงอายุ ในเขตอำเภอชนบท | ตั้งไว้ 95,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 7. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบทตามโครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชนบท | เพื่ออุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบทตามโครงการงานไหมมัดหมี่และของดีเมืองชนบท | ตั้งไว้ 130,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | อุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบทตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานอำเภอชนบท | เพื่อจ่ายอุดหนุนที่ทำการปกครองอำเภอชนบทตามโครงการจัดงานรัฐพิธีและงานอำเภอชนบท | ตั้งไว้ 10,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

14

2.ยุทธศาสตร์การพัฒนาเมืองและชุมชน

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้าง/บำรุงถนน/และท่อระบายน้ำ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ 3 บ้านหัวนากลาง | กว้าง 5 ม. ยาว 95 ม. หนา 0.15 ม.หรือพื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 475 ตร.ม. | ตั้งไว้ 254,900 บาท | หมู่ 3 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการก่อสร้างถนนคสล. ทับผิวจราจรเดิมหมู่บ้าน หมู่ที่ 2 (บ้านหันแฮด) | กว้าง 5 ม. ยาว 113 ม.หนา0.15 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 565 ตร.ม.(สามแยกทางเข้าหมู่บ้าน) | ตั้งไว้ 290,030 บาท | หมู่ 2 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | / |
| 3. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 6 (บ้านโคกกลาง) | กว้าง 5 ม. ยาว 95 ม หนา 0.15 ม.ตามแบบที่ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 565 ตร.ม.(สามแยกรอบบ้าน) | ตั้งไว้ 254,900 บาท | หมู่ 6 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 (บ้านนาหนองทุ่ม) | กว้าง 5 ม. ยาว 95 ม หนา 0.15 ม.ตามแบบที่ พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 565 ตร.ม.(ทางไปร่องดูก) | ตั้งไว้ 254,900 บาท | หมู่ 8 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการก่อสร้างลานเอนกประสงค์ คสล. หมู่ที่ 4 (บ้านสระแก้ว) | กว้าง 53 ม. ยาว 13 ม หนา 0.10 ม. พื้นที่ก่อสร้างไม่น้อยกว่า 689 ตร.ม. | ตั้งไว้ 249,277 บาท | หมู่ 4 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการวางท่อพีวีซีสูบน้ำวัดป่า หมู่ที่ 7 (บ้านโนนสมนึก) | ท่อพีวีซีขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 8 นิ้ว ชั้น 8.5 ระยะทาง 61 ม. พร้อมก่อสร้างบ่อ คสล. พักน้ำ ตามแบบที่ อบต.บ้านแท่นกำหนด | ตั้งไว้ 89,483บาท | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้าง/บำรุงถนน/และท่อระบายน้ำ

15

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล. พร้อมถมรางน้ำ หมู่ที่ 7 (บ้านโนนสมนึก) | ยาว 93.50 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60X1.00 ม. จำนวน 85 ท่อน พร้อมยาแนวและบ่อพัก คสล. 8 บ่อ พร้อมป้ายติดตั้งป้ายโครงการ ตามแบบแปลน อบต.บ้านแท่นกำหนด | ตั้งไว้ 154,000 บาท | หมู่ 7 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการขยายผิวจราจรถนน คสล. หมู่ที่ 1 (บ้านแท่น) | ช่วงที่ 1 (A) กว้าง 0.60 ม. ยาว 75.50 ม. ช่วงที่ 1 (B) ต่อจากช่วงที่ 1 (A) กว้าง 0.34 ยาว 5.60 ม. ช่วงที่ 1 (C) ต่อจากช่วงที่ 1 (B) กว้าง 0.50 ม. ยาว 89 ม. ช่วงที่ 1 (D) ฝังด้านทิศตะวันออก เริ่มจากสามแยก นางพร กว้าง 0.50 ม. ยาว 97 ม. ความยาวช่วงที่ 1 รวมทั้งสิ้น 267.10 เมตร ช่วงที่ 2 (A) เริ่มจากสามแยกนางพร-ร้านค้าประชารัฐ กว้าง 0.80 ม. ยาว 59 ม. ช่วงที่ 2 (B) กว้าง 0.60 ม. ยาว 24.80 ม. ช่วงที่ 2 (C) ฝังทิศใต้ เริ่มจากสามแยก –ร้านค้าประชารัฐ ยาว 76 ม.รวมความยาวทั้งสิ้น 426.90 ม. หนา0.15ม. | ตั้งไว้ 154,616 บาท | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

16

2.1 แผนงานเคหะและชุมชน ก่อสร้าง/บำรุงถนน/และท่อระบายน้ำ

15

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 9. | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำ หมู่ที่ 1 (บ้านแท่น) | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่โครงการขยายเขตไฟฟ้าแรงต่ำพร้อมติดตั้งโคมไฟส่องสว่าง ยาว 72 ม. ตามแบบการไฟฟ้าภูมิภาคกำหนด | ตั้งไว้ 47,894บาท | หมู่ 1 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | อุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่โครงการขยายเขตไฟฟ้าสูงและแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า หมู่ที่ 5 (บ้านโนนแดงน้อย) | เพื่ออุดหนุนการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่โครงการขยายเขตไฟฟ้าสูงและแรงต่ำพร้อมติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ตามแบการไฟฟ้าภูมิภาคอำเภอบ้านไผ่กำหนด (ทางไปหันแฮด) | ตั้งไว้ 250,000บาท | หมู่ 5 | กองช่าง |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.ยุทธศาสตร์พัฒนาด้านเศรษฐกิจชุมชน   															17

3.1.แผนงานการเกษตร

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/กิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพ | เพื่อจ่ายตามโครงการพัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้กลุ่มมีความรู้ในการประกอบอาชีพ เป็นการประกอบอาชีพเป็นการเพิ่มรายได้ให้ครอบครัว | ตั้งไว้ 100,000 บาท | หมู่1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4. ยุทธศาสตร์การจัดการทรัพยากรทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

4.1. แผนงานพัฒนาสร้างจิตสำนึกในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม										18

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียด/กิจกรรม | งบประมาณ | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | เพื่อจ่ายใช้โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ | ตั้งไว้ 30,000 บาท | หมู่ 1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | โครงการกำจัดวัชพืช | เพื่อใช้จ่ายโครงการกำจัดวัชพืช | ตั้งไว้ 30,000 บาท | หมู่ 1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.2 แผนงานพัฒนาการบำบัดและจัดการขยะ

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการจัดซื้อถังรองขยะ | เพื่อจ่ายเป็นค่าจัดซื้อถังรองขยะมูลฝอยพลาสติกเพื่อบริการประชาชนตำบลบ้านแท่น ขนาดทรงกระบอก ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 200 ลิตร สีน้ำเงิน | ตั้งไว้ 92,500 บาท | หมู่ 1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. ยุทธศาสตร์ การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ดี

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป															19

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2559 |  |  | พ.ศ.2560 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | โครงการเลือกตั้ง | เพื่อใช้จ่ายในการโครงการเลือกตั้ง | ตั้งไว้ 100,000 บาท | หมู่ 1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | โครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | เพื่อจ่ายโครงการจัดกิจกรรมวันท้องถิ่นไทย | ตั้งไว้ 10,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3. | โครงการจัดซื้อเก้าอี้หนังพีวิซี มีสวิงมีโซ๊คปรับระดับ | เพื่อจ่ายโครงการจัดซื้อเก้าอี้หนังพีวิซี มีสวิงมีโซ๊คปรับระดับ ตัวละ 2,000 จำนวน 7 ตัว | ตั้งไว้ 14,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4. | โครงการจัดซื้อซุ้มเฉลิมพระเกียรติ | เพื่อจ่ายจัดซื้อโครงการซุ้มเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 3 ซุ้ม ตามแบบ อบต.กำหนด | ตั้งไว้ 297,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. | โครงการจัดซื้อโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง | เพื่อจ่ายตามโครงการจัดซื้อโซฟารับแขกพร้อมโต๊ะกลาง | ตั้งไว้ 16,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6. | โครงการจัดซื้อตู้บานเลือนและกระจก | เพื่อจ่ายตามโครงการจัดซื้อตู้บานเลือนและกระจก จำนวน 3 หลัง | ตั้งไว้ 14,400 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5.1 แผนงานบริหารงานทั่วไป															20

| ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | รายละเอียดกิจกรรม | งบประมาณ (บาท) | พื้นที่ | หน่วยดำเนินการ | พ.ศ.2560 |  |  | พ.ศ.2561 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 7. | โครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน | เพื่อจ่ายโครงการจัดซื้อโต๊ะทำงาน ขนาด 60X150X75 ซม. จำนวน 3 ตัว | ตั้งไว้ 10,500 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. | โครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู | เพื่อใช้จ่ายโครงการจัดซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 20,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง เครื่องละ 30,600 | ตั้งไว้ 61,200 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9. | โครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค | เพื่อโครงการจัดซื้อคอมพิวเตอร์โนต๊บุ๊ค สำหรับประมวลผล จำนวน 1 เครื่อง ตามแบบ อบต. กำหนด | ตั้งไว้ 21,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10. | โครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากร | เพื่อใช้จ่ายโครงการพัฒนาประสิทธิภาพบุคคลากร | ตั้งไว้ 30,000 บาท | อบต.บ้านแท่น | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | โครงการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | เพื่อใช้จ่ายในการมีส่วนร่วมของประชาชนในรูปแบบประชาคม | ตั้งไว้ 20,000 บาท | หมู่ 1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12. | อุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | เพื่ออุดหนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโครงการอุดหนุนศูนย์รวมข้อมูลข่าวสารการจัดซื้อจัดจ้าง | ตั้งไว้ 20,000 บาท | หมู่ 1-8 | สำนักปลัด |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

ผู้รับหนังสือที่ ขก/84301/ว657

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพัฒนาตำบลบ้านแท่น

| ลำดับที่ | ชื่อ/นามสกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อผู้รับ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นายมนต์ชัย ดวงสว่าง | นายกอบต.บ้านแท่น |  |
| 2 | นายวิเชียร สินโพธิ์ | รองนายกอบต.บ้านแท่น |  |
| 3 | นาย | นายกอบต.บ้านแท่น |  |
| 4 | นายวัฒนา สินโพธิ์ | ประธานสภาอบต.บ้านแท่น |  |
| 5 | นายอุทิศ โกทา | สมาชิกอบต.บ้านแท่น |  |
| 6 | นายศักดิ์ศรี จุลศรี | สมาชิกอบต.บ้านแท่น |  |
| 7 | นายประยูร เค้าคำ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |  |
| 8 | นายบัญญัติ รูปสูง | ผู้ทรงคุณวุฒิ |  |
| 9 | นายเต็มเดช บุญลือ | ผู้ทรงคุณวุฒิ |  |
| 10 | นางมณีรัตน์ จันทะลีลา | ผู้แทนภาคราชการ |  |
| 11 | นายมนตรี นาบุตรบุญ | ผู้แทนภาคราชการ |  |
| 12 | นางไพจิตร ไชยดี | ผู้แทนประชาคม |  |
| 13 | นายทนงศักดิ์ ชินคำ | ผู้แทนประชาคม |  |
| 14 | นายสุบรรณ ยะหล่อม | ผู้แทนประชาคม |  |
| 15 | นางสาวดวงพร สิงห์น้อย | ปลัดอบต.บ้านแท่น |  |
| 16 | นายอนิรุธ แช่มรัมย์ | จนท. วิเคราะห์ฯ |  |

ผู้รับหนังสือที่ ขก/84301/ว657

เรื่อง ขอเชิญประชุมคณะกรรมการสนับสนุนตำบลบ้านแท่น

| ลำดับที่ | ชื่อ/นามสกุล | ตำแหน่ง | ลายมือชื่อผู้รับ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | นางสาวดวงพร สิงห์น้อย | ปลัดอบต.บ้านแท่น |  |
| 2 | นายสุจิตร รุ่งเรือง | รองปลัดอบต.บ้านแท่น |  |
| 3 | นายสมบัติ ศิลาคม | ผอ.กองช่าง |  |
| 4 | นางสาวสุเมตตรา ใหญนามจันทร์ | ผอ.กองคลัง |  |
| 5 | นายวิเชียร สินโพธิ์ | ผู้แทนประชาคม |  |
| 6 | นายเสรี ดอนเส | ผู้แทนประชาคม |  |
| 7 | นายลิขิต มุกสิกพันธ์ | ผู้แทนประชาคม |  |
| 8 | นางศศิยุภา โมรีรัตน์ | หน.สำนักปลัด |  |
| 9 | นายอนิรุธ แช่มรัมย์ | จนท.วิเคราะห์ฯ |  |